ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE CAFEBOT – NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐẶT BÀN, GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG VỚI CHATBOX AI.

(PROPOSAL DOCUMENT)

GVHD:

Thành Viên:

Đà Nẵng, Tháng 10 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | OCF |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng website CafeBot – Nền tảng quản lý đặt bàn, gọi món và thanh toán tự động với chatbot AI. |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 20/10/2025 | Thời gian kết thúc | 08/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ |  |  |  |  |
| Đối tác |  |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master |  |  |  |  |
| Thành viên nhóm |  |  |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website CafeBot – Nền tảng quản lý đặt bàn, gọi món và thanh toán tự động với chatbot AI. |  |  |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Người thực hiện |  |  |  |
| Ngày |  | Tên tệp: | 01_ProductProposal |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 |  |  | Tạo tài liệu |
| 1.1 |  |  | Chỉnh sửa tài liệu |
| 1.2 |  |  | Chỉnh sửa tài liệu |
| 1.3 |  |  | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |
| Chủ sở hữu |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |
| Scrum master |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |
| Thành viên |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |
|  |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |
|  |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |
|  |  |  | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | …/…/2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Tham khảo	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	1

2.1.	Định nghĩa dự án	1

2.2.	Mô tả vấn đề	2

2.3.	Giải pháp đề xuất	2

2.3.1.	Mục tiêu dự án	2

2.3.2.	Tổng quan hệ thống	3

2.3.3.	Công nghệ ràng buộc	4

2.3.4.    Phân tích SWOT	5

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	5

3.1.	Định nghĩa Scrum	5

3.1.1.	Mô tả Scrum	5

3.1.2.	The artifacts	6

3.1.3.	Quá trình (Process)	7

3.2.	Kế hoạch tổng thể	7

3.3.	Quản lý tổ chức	7

3.3.1.	Nguồn nhân lực	7

3.3.2. 	Phương pháp giao tiếp	8

3.3.3. 	Nguồn vật lực	9

3.4. 	Lịch trình	9

3.4.1. 	Từng giai đoạn	9

3.4.2.	Cột mốc quan trọng	10

3.5.	Rủi ro và quản lý rủi ro	10

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Mục đích tài liệu này:

- Xây dựng một website cho phép người dùng đặt hàng các sản phẩm cà phê trực tuyến, từ đó tạo ra trải nghiệm tiện lợi và dễ dàng cho khách hàng khi order.

- Tích hợp chatbox vào website để hỗ trợ người dùng giải đáp các thắc mắc, giới thiệu sản phẩm, gợi ý đồ uống phù hợp theo sở thích và xử lý các yêu cầu khác.

- Tăng cường sự tương tác giữa khách hàng và cửa hàng thông qua giao diện thân thiện, phản hồi nhanh chóng và khả năng cá nhân hóa cao.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, tài liệu này sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dự trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu. Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| STT | Thông tin tài liệu | Tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình Scrum | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | Công cụ và kỹ thuật | https://www.postgresql.org/docs/ |
|  |  | https://www.react.dev/ |
|  |  | https://www.typescriptlang.org/docs/ |
|  |  | https://docs.nestjs.com/ |
| 3 | Thông tin kỹ thuật | Requirement Document |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Định nghĩa dự án

Đây là dự án trong lĩnh vực phát triển website, nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến cho việc đặt hàng các sản phẩm cà phê và đồ uống thông qua internet. Website được thiết kế đặc biệt để cung cấp các loại đồ uống cà phê, bao gồm cà phê pha máy, cà phê truyền thống, các loại trà và các sản phẩm đồ uống liên quan khác. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbox để hỗ trợ người dùng trong quá trình mua hàng, gợi ý sản phẩm, giải đáp các câu hỏi và xử lý các yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả

## Mô tả vấn đề

Dự án website order COFFEEe cần giải quyết các vấn đề sau: quản lý sản phẩm và danh mục đồ uống một cách rõ ràng, giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, tối ưu hóa tốc độ tải trang, quản lý đơn hàng và quy trình giao hàng hiệu quả, hỗ trợ người quản trị dễ dàng quản lý, và chiến lược tiếp thị trực tuyến thu hút khách hàng. Ngoài ra, cần tích hợp chatbox để tư vấn và hỗ trợ khách hàng tự động, nâng cao trải nghiệm người dùng

## Giải pháp đề xuất

- Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và so sánh giá cả của các loại đồ uống cà phê và các sản phẩm liên quan, giúp họ đưa ra quyết định mua hàng thông minh.

- Chatbox được tích hợp để hỗ trợ khách hàng tìm sản phẩm, tư vấn về đồ uống và xử lý các yêu cầu nhanh chóng.

- Khách hàng có thể thực hiện giao dịch thanh toán nhanh chóng và an toàn

- Công nghệ thực hiện: NodeJs, HTML, CSS, Mongo DB.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án.

- Đưa ra các đề xuất, kế hoạch hành động, kiến trúc và giải pháp thực hiện dự án, bao gồm các bước quy hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát.

- Thiết kế và hoàn thành website đặt hàng đồ uống với các tính năng cơ bản.

- Tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và đặt mua các loại cà phê và đồ uống từ thương hiệu uy tín.

### Tổng quan hệ thống

#### Bối cảnh hệ thống

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

#### Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Người dùng có trách nhiệm:

- Đối với khách vãng lai: Có thể tìm kiếm sản phẩm, xem sản phẩm phù hợp với bản thân.

- Đối với khách hàng (member): Có thể quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm sản phẩm, xem sản phẩm. Ngoài ra, Khách hàng còn có thể mua, đánh giá khách quan về mức độ hài lòng của bản thân đối với sản phẩm.

- Đối với quản trị viên: Có thể quản lý: tài khoản, danh mục sản phẩm, sản phẩm, đánh giá, đơn hàng và báo cáo thống kê.

#### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Chức năng chung:

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem sản phẩm

- Khách vãng lai:

- Đăng ký

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Khách hàng:

- Quản lý thông tin cá nhân

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem sản phẩm

- Mua sản phẩm

- Đăng Nhập

- Lấy lại hóa đơn

- Xem chi tiết sản phẩm

- Đổi mật khẩu

- Quản trị viên

- Quản lý tài khoản

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý phân quyền

- Quản lý hóa đơn

### Công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình:  Nodejs, HTML, CSS, JavaScript.

- Công nghệ: expressjs.

- Cơ sở dữ liệu: Mongo DB.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v…)

- Phần mềm phát triển dự án: Mongo DB, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github, Gitlab.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.

- Công nghệ: Expressjs.

### 2.3.4.    Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Các thành viên đều có kiến thức nền tốt về thuật toán. - Các thành viên đều học qua về hướng đối tượng và các ngôn ngữ khác. - Tất cả thành viên đều có thái độ nghiêm túc thực hiện | Điểm yếu: - Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án thực. |
| --- | --- |
| Cơ hội - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm quản lý các dự án - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong nghiên cứu thuật toán. | Bất lợi - Thời gian và kinh phí cho việc nghiên cứu hạn chế |

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Product ower: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Production Team: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Quá trình (Process)

Hình 3.1: Quá trình Scrum

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.2: Quy hoạch tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 3 ngày | 20/10/2025 | 22/10/2025 |
| 1.1 | Thu Thập Yêu Cầu | 2 ngày | 20/10/2025 | 21/10/2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| 2 | Bắt đầu | 2 ngày | 23/10/2025 | 24/10/2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 1 ngày | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| 3 | Phát triển | 30 ngày | 25/10/2025 | 23/11/2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 10 ngày | 25/10/2025 | 04/11/2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 12 ngày | 05/11/2025 | 16/11/2025 |
| 3.3 | Sprint 3 | 8 ngày | 17/11/2025 | 24/11/2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi | 3 ngày | 25/11/2025 | 27/11/2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc | 12 ngày | 28/11/2025 | 08/12/2025 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.3: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm. - Đưa ra lời khuyên, các chỉ dẫn về dự án. | Hồ Lê Viết Nin |
| Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Tiến Hoàng Thịnh Trịnh Thị Ngọc Nhi Trần Anh Huy |
| Scrum master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Lê Thanh Tùng |

### 3.3.2. 	Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.4: Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Group chat, zoom |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting, zoom |

### 3.3.3. 	Nguồn vật lực

Bảng 3.5: Nguồn vật lực

| ID | Mục | Mục dích | Quan trọng | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận (tuỳ chọn) | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Dùng để phát triển phần mềm và duyệt web | Có | 5 chiếc | Phải đảm bảo hoạt động ổn định, không bị gián đoạn | 20-10-2025 |
| 2 | NodeJS, React | Ngôn ngữ lập trình | Có | 1 bộ | Cần sử dụng phiên bản mới nhất và tương thích với các công cụ khác | 20-10-2025 |
| 3 | PostSQL, VSCode | Công cụ hỗ trợ lập trình | Có | 1 bộ | Cài đặt đúng phiên bản, cấu hình đúng yêu cầu dự án | 20-10-2025 |

## 3.4. 	Lịch trình

### 3.4.1. 	Từng giai đoạn

Bảng 3.6: Lịch trình thực hiện các spint

| No. | Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu | 20/10/2025 | 2 | 21/10/2025 |  |
| 2 | Phát triển | 22/10/2025 | 30 | 20/11/2025 |  |
|  | Sprint 1 | 22/10/2025 | 13 | 03/11/2025 |  |
|  | Sprint 2 | 04/11/2025 | 17 | 20/11/2025 |  |
| 3 | Đóng gói sản phẩm | 21/11/2025 | 2 | 22/11/2025 |  |

### Cột mốc quan trọng

Bảng 3.7: Các cột mốc quan trọng trong dự án

| No | Giai đoạn | Mô tả | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start-up | - Lên ý tưởng cho dự án - Nghiên cứu quy tình Scrum - Mô tả yêu cầu (Requirement) - Nghiên cứu công nghệ thực hiện - Tạo tài liệu Proposal - Tạo tài liệu Project Plan - Tạo tài liệu User Requirements - Tạo tài liệu Product Backlog - Tạo tài liệu Architecture - Tạo tài liệu Test Plan |  |
| 2 | Development | - Meeting - Design - Programming - Testing - Demo - Review - Delivered First Release |  |
| 3 | Release | Phát hành sản phẩm | 08/12/2025 |

## Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 3.8: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Ngắn hạn | Tác động thấp |
| M | Trung bình | Tác động trung bình |
| H | Cao | Tác động cao |
| E | Rất cao | Nguy hiểm |

Bảng 3.9: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thông nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian dự án được cấp nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các qui trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn bang thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |